**ПРОЕКТ**



**Российская Федерация**

**Ростовская область, Тацинский район**

**Муниципальное образование «Михайловское сельское поселение»**

**Администрация Михайловского сельского поселения**

­

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 года № \_\_ х. Михайлов**

Об утверждении муниципальной  
программы Михайловского сельского поселения

«Снос аварийного жилищного фонда, расселенного

по областной адресной программе «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 г., в 2017-2030 годах»

В соответствии постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 27 сентября 2018 года № 141.1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Михайловского сельского поселения», постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 16 октября 2018 года № 160.1 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Михайловского сельского поселения» -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Снос аварийного жилищного фонда, расселенного по областной адресной программе «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 г., в 2017-2030 годах», согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2021 г., и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Михайловского

сельского поселения Л.С. Присяжнюк

Приложение № 1 к постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года № \_\_\_

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

Михайловского сельского поселения «Снос аварийного жилищного фонда, расселенного по областной адресной программе «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 г., в 2017-2030 годах»,

ПАСПОРТ

муниципальной программы Михайловского сельского поселения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы Михайловского сельского поселения  Ответственный исполнитель муниципальной программы Михайловского сельского поселения  Соисполнители муниципальной программы Михайловского сельского поселения  Участники муниципальной программы Михайловского сельского поселения  Подпрограммы муниципальной программы Михайловского сельского поселения  Программно-целевые инструменты муниципальной программы  Михайловского сельского поселения  Цели муниципальной программы Михайловского сельского поселения  Задачи муниципальной программы Михайловского сельского поселения  Целевые показатели муниципальной программы Михайловского сельского поселения  Этапы и сроки реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения  Ресурсное обеспечение муниципальной программы Михайловского сельского поселения  Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения | муниципальная программа Михайловского сельского поселения «Снос аварийного жилищного фонда, расселенного по областной адресной программе «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 г., в 2017-2030 годах», (далее – муниципальная программа)  Администрации Михайловского сельского поселения  Отсутствуют  Администрации Михайловского сельского поселения  Отсутствуют  Отсутствуют  1. Создание безопасных и благоприятных  условий для проживания граждан;  2. Снос расселенных жилых домов  на территории поселения  1. Снос расселенных жилых домов  на территории поселения  2. Улучшение условий проживания граждан Михайловского сельского поселения  1.Количество снесенных расселенных жилых домов  этапы не выделяются.  1 января 2021 г. – 31 декабря 2030 г.  общий объем финансирования муниципальной программы с 2021 по 2030 годы составляет 50,0 тыс. рублей, в том числе: по годам реализации из средств бюджета Михайловского сельского поселения:  в 2021 году – 50,0 тыс. рублей  в 2022 году – 0,0 тыс. рублей  в 2023 году – 0,0 тыс. рублей  в 2024 году – 0,0 тыс. рублей  в 2025 году – 0,0 тыс. рублей  в 2026 году – 0,0 тыс. рублей  в 2027 году – 0,0 тыс. рублей  в 2028 году – 0,0 тыс. рублей  в 2029 году – 0,0 тыс. рублей  в 2030 году – 0,0 тыс. рублей  - улучшение условий проживания граждан  - сокращение аварийных зданий на территории поселения |

Приоритеты и цели муниципальной политики

в сфере реализации муниципальной программы

Муниципальная программа «Снос аварийного жилищного фонда, расселенного по областной адресной программе «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 г., в 2017-2030 годах»

предусматривает мероприятия по сносу расселенных жилых домов, расположенных на территории Михайловского сельского поселения (далее – Объекты).

Актуальность муниципальной программы «Снос аварийного жилищного фонда, расселенного по областной адресной программе «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 г., в 2017-2030 годах» (далее - муниципальная программа) и необходимость ее реализации обусловлены тем, что большинство Объектов угрожают жизни и здоровью граждан, ухудшают внешний облик поселения, сдерживают развитие инфраструктуры, понижают инвестиционную привлекательность поселения.

Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и

системного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни

населения, представляется наиболее эффективным решать существующие

проблемы в рамках муниципальной программы, которая позволит улучшить

облик поселения, создать условия для безопасного проживания его жителей.

При реализации муниципальной программы возможно возникновение

следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых

результатов:

- бюджетные риски, связанные с дефицитом районного и местного бюджетов

и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию

мероприятий муниципальной программы.

В целях выявления и минимизации возможных рисков в процессе

реализации муниципальной программы предлагается:

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и

темпов решения тактических задач;

- осуществление мониторинга выполнения муниципальной программы,

регулярный анализ выполнения показателей и мероприятий муниципальной

программы.

Сведения о показателях муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1.

Сведения о методике расчета показателей муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Снос аварийного жилищного фонда, расселенного по областной адресной программе «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 г., в 2017-2030 годах» приведены в приложении № 2.

Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении № 3.

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 4,5.

Приложение № 1 к муниципальной программе Михайловского сельского поселения «Снос аварийного жилищного фонда, расселенного по областной адресной программе «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 г., в 2017-2030 годах»

**СВЕДЕНИЯ**

**о показателях муниципальной программы** **Михайловского сельского поселения**

**«Снос аварийного жилищного фонда, расселенного по областной адресной программе «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 г., в 2017-2030 годах»,**

**подпрограмм муниципальной программы и их значениях**

| №  п/п | Номер и наименование показателя | Вид показателя | Единица измерения | Значения показателей | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [**Муниципальная программа**](file:///K:\425\ГОС%20ПРОГРАММЫ\Изменения%202018\Проект%20на%202019%20год\Актуальная%20версия.docx#sub_1000) **«Снос аварийного жилищного фонда, расселенного по областной адресной программе «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 г., в 2017-2030 годах»** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Показатель 1.  Количество сносимых расселенных ветхих домов | ведомственный | Ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Продолжение приложения № 1 к [муниципальной программе](#sub_1000) Михайловского сельского поселения «Снос аварийного жилищного фонда, расселенного по областной адресной программе «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 г., в 2017-2030 годах»

| №  п/п | Номер и наименование показателя | Вид показателя | Единица измерения | Значения показателей | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2029 | 2029 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [**Муниципальная программа**](file:///K:\425\ГОС%20ПРОГРАММЫ\Изменения%202018\Проект%20на%202019%20год\Актуальная%20версия.docx#sub_1000) **«Снос аварийного жилищного фонда, расселенного по областной адресной программе «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 г., в 2017-2030 годах»** | | | | | | | |
| 1. | Показатель 1.  Количество сносимых расселенных ветхих домов | ведомственный | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 2 к муниципальной программе Михайловского сельского поселения «Снос аварийного жилищного фонда, расселенного по областной адресной программе «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 г., в 2017-2030 годах»

СВЕДЕНИЯ

о методике расчета показателей муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Снос аварийного

жилищного фонда, расселенного по областной адресной программе «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 г., в 2017-2030 годах»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование   показателя | Еди­ница  изме­рения | Методика расчета показателя (формула) и методологиче­ские пояснения к показателю | Базовые показатели   (используемые в формуле) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Показатель 1. Количество сносимых расселенных ветхих домов | % | |  |  | | --- | --- | | Ф | х 100 % | | П | | Ф – фактическое количество снесенных домов  П – планируемое к сносу количество расселенных домов |

Приложение № 3 к муниципальной программе Михайловского сельского поселения «Снос аварийного жилищного фонда, расселенного по областной адресной программе «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 г., в 2017-2030 годах»

ПЕРЕЧЕНЬ

Подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Михайловского сельского поселения

«Снос аварийного жилищного фонда, расселенного по областной адресной программе «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 г., в 2017-2030 годах»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер и наименование  основного мероприятия | Соисполнитель, участник, ответ­ственный за ис­полнение основ­ного мероприя­тия | Срок | | Ожидаемый  непосредственный  результат  (краткое описание) | Последствия  нереализации основного   мероприятия. | Связь с  показателями муниципальной  программы  (подпрограммы) |
| начала  реализации | окончания  реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа «Снос аварийного жилищного фонда, расселенного по областной адресной программе «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 г., в 2017-2030 годах» | | | | | | | |
| 1 | ОМ 1.  Снос многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным | Администрация Михайловского сельского поселения, Шикалова Н.С. –специалист 1 категории Администрации Михайловского сельского поселения | 2021 | 2030 | Ликвидация аварийного жилищного фонда, переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда | Неликвидированный аварийный жилищный фонд | Количество сносимых расселенных ветхих домов |

Приложение № 4 к муниципальной программе Михайловского сельского поселения   
«Снос аварийного жилищного фонда, расселенного по областной адресной программе «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 г., в 2017-2030 годах»

РАСХОДЫ

местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Снос аварийного жилищного фонда, расселенного по областной адресной программе «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 г., в 2017-2030 годах»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование  подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы | Ответственный  исполнитель,  соисполнители,  участники | Код бюджетной  классификации расходов | | | | Объем расходов всего (тыс. рублей) | в том числе по годам реализации  муниципальной программы | | | | | | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная  программа «Снос аварийного жилищного фонда, расселенного по областной адресной программе «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 г., в 2017-2030 годах» | Всего,  в том числе: |  |  |  |  | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы- Администрация Михайловского сельского поселения, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное  мероприятие 1. Снос многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным | исполнитель основного мероприятия 1. Администрация Михайловского сельского поселения |  |  |  |  | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

<1> При необходимости данную таблицу можно размещать более чем на одной странице (например, 2019-2024 годы, 2025-2030 годы)

[<2>](../Users/User/Downloads/Программы/metod_rec_10jan2018.doc" \l "Par866) Корректировка расходов отчетного финансового года в текущем финансовом году не допускается.

[<3>](../Users/User/Downloads/Программы/metod_rec_10jan2018.doc#Par866) Здесь и далее в строке «всего» указываются все необходимые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия), учитывающие расходы, предусмотренные нормативными правовыми актами, в результате которых возникают расходные обязательства Михайловского сельского поселения.

[<4>](../Users/User/Downloads/Программы/metod_rec_10jan2018.doc" \l "Par871) В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная  
программа – МП, основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Приложение № 5 к [муниципальной программе](#sub_1000) Михайловского сельского поселения «Снос аварийного жилищного фонда, расселенного по областной адресной программе «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 г., в 2017-2030 годах»

РАСХОДЫ

на реализацию муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Снос аварийного жилищного фонда, расселенного по областной адресной программе «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 г., в 2017-2030 годах»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  Муниципальной программы, номер и наименование подпрограммы | Источники финансирования | Объем расходов,  всего  (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации  муниципальной программы | | | | | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Михайловского сельского поселения «Снос аварийного жилищного фонда, расселенного по областной адресной программе «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 г., в 2017-2030 годах» | Всего | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Безвозмездные поступления в местный бюджет , (3), (4) | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| *В том числе за счет средств:* | - | - | - | - | - | – | – | – | – | – | – |
| -областного бюджета, | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| -Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Внебюджетные источники | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |