Приложение №4

к постановлению

Администрации Михайловского

сельского поселения

от 29.03.2023 № 29

Отчет

о реализации муниципальной программы  
Михайловского сельского поселения «Благоустройство территории»

за 2022 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022год

В целях повышения качества и комфорта проживания населения на территории Михайловского сельского поселения, в рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство территории» (далее – муниципальная программа) утвержденной постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 28.12.2018 г. № 202 (далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий:

мероприятия по уличному освещению;

мероприятия по благоустройству территории поселения;

мероприятия по содержанию мест захоронения.

Выполнение комплекса работ по организации уличного освещения населенных пунктов Михайловского сельского поселения и организации мероприятий по развитию благоустройства на территории поселения позволило осуществить решение основных задач муниципальной программы для достижения основной цели - комплексное решение проблем благоустройства, улучшение внешнего вида территории поселения, повышение комфортности проживания.

***Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы***

Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 - «Содержание территории поселения» предусмотрена реализация 4-х основных мероприятий.

*Основное мероприятие 1.1. «*Освещение улиц*».* В рамках этого мероприятия производилась оплата за потребленную электроэнергию по уличному освещению, работы по содержанию уличного освещения, средства в рамках данного мероприятия освоены на 95,7 %.

*Основное мероприятие 1.3 «*Прочее благоустройство и содержание территории».

В рамках данного мероприятия были выполнены работы по благоустройству территории (содержание улиц, ликвидация несанкционированных свалок, оборудование мест отдыха и т. д.), средства в рамках данного мероприятия освоены на 100 %.

*Основное мероприятие 1.4* *«М*ероприятий по содержанию мест захоронения*».* В рамках данного мероприятия были выполнены работы по благоустройству территории кладбищ, средства в рамках данного мероприятия освоены на 100,0 %.

*Основное мероприятие 1.6* «Расходы на реализацию мероприятий по строительному контролю*».* В рамках данного мероприятия был выполнен строительный контроль по капитальному ремонту памятника и строительству газопровода, денежные средства в рамках данного мероприятия освоены на 100,0 %.

*Основное мероприятие 1.7* «Расходы за счет средств резервного фонда Правительства области на финансирование непредвиденных расходов»*.* В рамках данного мероприятия было приобретено детское игровое оборудование, денежные средства в рамках данного мероприятия освоены на 82,5 %.

*Основное мероприятие 1.9* «Расходы за счет средств резервного фонда Администрации Тацинского района на финансовое обеспечение непредвиденных расходов». В рамках данного мероприятия были выполнены работы по ликвидации объекта размещения, переработки и захоронения отходов потребления, средства в рамках данного мероприятия освоены на 99,8 %.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

***Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.***

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы не зафиксировано.

***Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований***

***и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы***

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2022 году составил 2805,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 2255,1 тыс. рублей;

бюджет района – 350,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления , всего – 200,0 тыс. рублей.

в том числе:

из федерального бюджета – 0,0тыс. рублей;

из областного бюджета –200,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 27.12.2021 года № 27 « О бюджете Михайловского сельского поселения Тацинского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» составил 2805,1 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 2805,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 2255,1 тыс. рублей;

бюджет района – 350,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления, всего – 200,0 тыс. рублей.

в том числе:

из федерального бюджета – 0,0тыс. рублей;

из областного бюджета – 200,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе в 2022 году составило 2742,6 тыс. рублей, или 97,8%, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 2228,2 тыс. рублей;

бюджет района – 349,4 тыс. рублей;

безвозмездные поступления, всего – 165,0 тыс. рублей.

в том числе:

из федерального бюджета – 0,0тыс. рублей;

из областного бюджета – 165,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены в таблице № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

***Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей***

***муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы***

***за 2022 год***

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 5 показателей, из которых фактические значения соответствуют плановым, по 5 показателям.

Реализация программы в 2022 году направлена на выполнение основных мероприятий. Для оценки достижения выполненных мероприятий определены 5 показателей. Плановые значения показателей:

*Показатель 1*. «Удовлетворенность населения уровнем внешнего благоустройства и санитарным содержанием населенных пунктов;» соответствует фактическому показателю подпрограммы и составляет 70,0 процентов;

*Показатель 1.1.* «Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц поселения» соответствует фактическому показателю подпрограммы и составляет 10%;

*Показатель 1.2.* «Сохранение общей площади зеленых насаждений» соответствует фактическому показателю подпрограммы и составляет 8,0 га;

*Показатель 1.3*. «Сохранение уровня численности работников, занятых на работах по благоустройству территории поселения, по сравнению с отчетным годом» соответствует фактическому показателю подпрограммы и составляет 100,0 процентов;

*Показатель 1.4*. «Сохранение уровня обеспечения песком мест захоронения поселения, по сравнению с отчетным годом» соответствует фактическому показателю подпрограммы и составляет 100,0 процентов;

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы с обоснованиями отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения

«Благоустройство территории» за 2022 год.

***Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы***

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 1 равна 1;

целевого показателя 1.1 равна 1;

целевого показателя 1.2 равна 1;

целевого показателя 1.3 равна 1;

целевого показателя 1.4 равна 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0.

Таким образом, по степени достижения целевых показателей уровень эффективности реализации муниципальной программы высокий.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

В 2022 году из 6 основных мероприятий муниципальной программы

в полном объеме исполнено 6. Таким образом, степень реализации основных мероприятий составляет 1 (6/6), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств местного бюджета, выполненных в полном объеме.

Степень реализации мероприятий муниципальной программы составляет 1 (6/6).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

2742,6 тыс. рублей/ 2805,1 тыс. рублей = 1,0.

Произведенные в 2022 году расходы участников муниципальной программы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном 2022 году приведена в приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Благоустройство территории» за 2022 год.

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Михайловского сельского поселения   
при реализации основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы   
в отчетном 2022 году приведена в приложении № 5 к отчету о реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Благоустройство территории» за 2022 год.

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы:1/1 = 1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0 Х 0,5 + 1 Х 0,3 + 1 Х 0,2 = 1, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы в 2022 году является высоким.

***Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы***

В 2022 году муниципальная программа реализуется в соответствии с постановлением администрации Михайловского сельского поселения от 28.12.2018 № 202 « Об утверждении муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Благоустройство территории».

Выводы:

- запланированные мероприятия муниципальной программы на 2022 год выполнены в полном объеме.

Предложение:

Важным значением для успешной реализации муниципальной программы «Благоустройство территории» является 100% выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей, а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных факторов, влияющих на показатели эффективности программы.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 27.12.2022 № 278 утвержден план реализации муниципальной программы на 2023 год.

Решением Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 26.12.2022 № 62 «О бюджете Михайловского сельского поселения Тацинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2023-2025 годах.

Приложение 1

Сведения

О выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы:

«Благоустройство территории»

за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  [<1>](#Par1414) | Ответственный   исполнитель, соисполнитель,  участник   (должность/ФИО | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Содержание территории поселения» | Администрация Михайловского сельского поселения | X | X | X | X | X | X |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Освещение улиц» | Администрация Михайловского сельского поселения | 2022 | 2022 | 2022 | Своевременная оплата за коммунальные услуги по уличному освещения, повышение протяженности освещенных улиц | Мероприятия выполнены в полном объеме |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.3 «Прочее благоустройство и содержание территории» | Администрация Михайловского сельского поселения | 2022 | 2022 | 2022 | комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства территории поселения, обеспечением чистоты и порядка | Мероприятия выполнены в полном объеме |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.4 «Содержание мест захоронения» | Администрация Михайловского сельского поселения | 2022 | 2022 | 2022 | Проведение работ по очистке от мусора, завоз песка | Мероприятия выполнены в полном объеме |  |
| 5 | Основное мероприятие  1.6 «Расходы на реализацию мероприятий по строительному контролю*».* | Администрация Михайловского сельского поселения | 2022 | 2022 | 2022 | Проведение строительного контроля по капитальному ремонту памятника и строительству газопровода | Мероприятия выполнены в полном объеме |  |
| 6 | Основное мероприятие 1.7. «Расходы за счет средств резервного фонда Правительства области на финансирование непредвиденных расходов» (приобретение детского игрового оборудования) | Администрация Михайловского сельского поселения | 2022 | 2022 | 2022 | Создание благоприятных условий для отдыха | Мероприятия выполнены в полном объеме |  |
| 7 | Основное мероприятие 1.9 «Расходы за счет средств резервного фонда Администрации Тацинского района на финансовое обеспечение непредвиденных расходов». | Администрация Михайловского сельского поселения | 2022 | 2022 | 2022 | проведение работ по ликвидации объекта размещения, переработки и захоронения отходов потребления | Мероприятия выполнены в полном объеме |  |
| 8 | Контрольное событие муниципальной программы |  |  | X | X | X | X | X |

[<1>](file:///C:\Users\User\Downloads\Программы\metod_rec_10jan2018.doc#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное  
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Приложение 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Благоустройство территории» за 2022 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Михайловского сельского поселения «Благоустройство территории» | Всего | 2805,1 | 2805,1 | 2742,6 |
| местный бюджет | 2605,1 | 2605,1 | 2577,6 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 200,0 | 200,0 | 165,0 |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| - областного бюджета | 200,0 | 200,0 | 165,0 |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1.  «Содержание территории поселения» | Всего | 2805,1 | 2805,1 | 2742,6 |
| местный бюджет | 2605,1 | 2605,1 | 2577,6 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 200,0 | 200,0 | 165,0 |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| - областного бюджета | 200,0 | 200,0 | 165,0 |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1.  «Освещение улиц» | Всего, [<3>](file:///C:\Users\User\Downloads\Программы\metod_rec_10jan2018.doc#Par1127) | 631,6 | 631,6 | 604,7 |
| Основное мероприятие 1.2 *«*Мероприятия по озеленению территории поселения» | Всего, [<3>](file:///C:\Users\User\Downloads\Программы\metod_rec_10jan2018.doc#Par1127) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3.  «Прочее благоустройство и содержание территории» | Всего, [<3>](file:///C:\Users\User\Downloads\Программы\metod_rec_10jan2018.doc#Par1127) | 1162,3 | 1162,3 | 1162,3 |
| Основное мероприятие 1.4.  «Содержание мест захоронения» | Всего, [<3>](file:///C:\Users\User\Downloads\Программы\metod_rec_10jan2018.doc#Par1127) | 341,2 | 341,2 | 341,2 |
| Основное мероприятие  1.6 «Расходы на реализацию мероприятий по строительному контролю*».* | Всего, [<3>](file:///C:\Users\User\Downloads\Программы\metod_rec_10jan2018.doc#Par1127) | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| Основное мероприятие 1.7 «Расходы за счет средств резервного фонда Правительства области на финансирование непредвиденных расходов» (приобретение детского игрового оборудования) | Всего, [<3>](file:///C:\Users\User\Downloads\Программы\metod_rec_10jan2018.doc#Par1127) | 200,0 | 200,0 | 165,0 |
| Основное мероприятие 1.9 «Расходы за счет средств резервного фонда Администрации Тацинского района на финансовое обеспечение непредвиденных расходов» (ликвидация объекта размещения, переработки и захоронения отходов потребления) | Всего, [<3>](file:///C:\Users\User\Downloads\Программы\metod_rec_10jan2018.doc#Par1127) | 350,0 | 350,0 | 349,4 |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2> Заполняется в случае наличия указанных средств.

[<3>](file:///C:\Users\User\Downloads\Программы\metod_rec_10jan2018.doc#Par1127) По основным мероприятиям подпрограмм в графе 3 «Объем расходов  
(тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой» сумма должна соответствовать данным Таблицы 6.

Приложение 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному [<1>](file:///C:\Users\User\Downloads\Программы\metod_rec_10jan2018.doc#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Муниципальная программа Михайловского сельского поселения «Благоустройство территории»** | | | | | |
|  | Показатель 1. «Удовлетворенность населения уровнем внешнего благоустройства и санитарным содержанием населенных пунктов;» | % | 66 | 70 | 70 |  |
|  | **Подпрограмма 1 «Содержание территории поселения»** | | | | | |
|  | Показатель 1.1. «Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц поселения» | % | 10 | 10,0 | 10,0 |  |
|  | Показатель 1.2. «Сохранение общей площади зеленых насаждений» | га | 8,0 | 8,0 | 8,0 |  |
|  | Показатель 1.3. «Сохранение уровня численности работников, занятых на работах по благоустройству территории поселения, по сравнению с отчетным годом» | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Показатель 1.4. «Сохранение уровня обеспечения песком мест захоронения поселения, по сравнению с отчетным годом | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |

Приложение 4

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы  (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый  результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) | |
| всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программаМихайловского сельского поселения «Благоустройство территории» | Х | Х | 35,6 | 35,6 |
|  | Подпрограмма 1. «Содержание территории поселения» | Х | Х | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 1.1.  «Освещение улиц» | 631,6 | 604,7 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 1.2.  «Озеленение территории» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 1.3 «Прочее благоустройство и содержание территории» | 1162,3 | 1162,3 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 1.4 «Содержание мест захоронения» | 341,2 | 341,2 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 1.6  Расходы на реализацию мероприятий по строительному контролю | 120,0 | 120,0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 1.7  «Расходы за счет средств резервного фонда Правительства области на финансирование непредвиденных расходов» (приобретение детского игрового оборудования) | 200,0 | 165,0 | 35,0 | 35,0 |
|  | Основное мероприятие 1.9 «Расходы за счет средств резервного фонда Администрации Тацинского района на финансовое обеспечение непредвиденных расходов» (ликвидация объекта размещения, переработки и захоронения отходов потребления) | 350,0 | 349,4 | 0,6 | 0,6 |

[<1>](file:///C:\Users\User\Downloads\Программы\metod_rec_10jan2018.doc#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное  
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Приложение 5

ИНФОРМАЦИЯ

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Михайловского сельского поселения   
при реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в отчетном году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов)1 | Объем фактических расходов | | | |
| за счет средств областного бюджета | | за счет средств  консолидированного бюджета | |
| тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программаМихайловского сельского поселения «Благоустройство территории» | - | - | - | - |
|  | Подпрограмма 1. «Содержание территории поселения» | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.1.  «Освещение улиц» | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.2.  «Озеленение территории» | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.3 «Прочее благоустройство и содержание территории» | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.4 «Содержание мест захоронения» | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.6  «Расходы на реализацию мероприятий по строительному контролю» | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.7  «Расходы за счет средств резервного фонда Правительства области на финансирование непредвиденных расходов» (приобретение детского игрового оборудования) | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.9 «Расходы за счет средств резервного фонда Администрации Тацинского района на финансовое обеспечение непредвиденных расходов» (ликвидация объекта размещения, переработки и захоронения отходов потребления) | - | - | - | - |

[<1>](file:///C:\Users\User\Downloads\Программы\metod_rec_10jan2018.doc#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Приложение 6

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Михайловского сельского поселения в отчетном году

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наиме-нование муниципального учреж-дения | Остаток средств на 01.01.2022<1> | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | | | | | | Средства, направленные на реализацию муниципальной программы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | | | | | Остаток на 01.01.2023 <2> |
| всего | в том числе: | | | | | всего | в том числе: | | | |
| оказание платных услуг | добро-вольные пожертвования | целевые взносы физи-ческих и (или) юридиче-ских лиц | средства, получен-ные от прино-сящей доход деятель-ности | иные доходы | оплата труда с начисле-ниями | капита-льные вло-жения | мате-риаль-ные запасы | прочие расходы |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I. Муниципальное бюджетное учреждение Михайловского сельского поселения отсутствует | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по бюджет-ным учреж-дениям | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

<1> Остаток средств на начало отчетного года.

<2> Остаток средств на начало года, следующего за отчетным.

Приложение 7

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 6 | 6 | 100% |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 6 | 6 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | - | - | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | - | - | Х |

Приложение 8

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 6 | 6 | 100 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 6 | 6 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | - | - | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | - | - | Х |