## Российская Федерация

Ростовская область, Тацинский район

Муниципальное образование «Михайловское сельское поселение»

## Администрация Михайловского сельского поселения

__________________________________________________________________

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# 23  апреля 2024 года                            № 47                                    х. Михайлов

О внесении изменений в постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 29.12.2023г. №231 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Благоустройство территории» на 2024 год»

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 29.12.2023 г. № 231 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Благоустройство территории» на 2024 год» следующие изменения:

1). Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Михайловского  сельского  поселения                                                 Л.С. Присяжнюк

- Приложение к постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 23.04.2024 года № 47

План реализации муниципальной программы «Благоустройство территории » на 2024 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2024 год (тыс.руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Содержание территории поселения» | специалист Администрации Михайловского сельского поселения по вопросам ЖКХ | Комплексное решение проблем благоустройства, улучшение внешнего вида территории поселения, повышение комфортности проживания | 2024 г. | 2163,0 | 0,0 | 2163,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Освещение улиц» | специалист Администрации Михайловского сельского поселения по вопросам ЖКХ | Эстетический облик населенных пунктов, повышение качества наружного освещения, своевременное выполнение мероприятия | 2024 г. | 865,3 | 0,0 | 865,3 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Озеленение территории» | специалист Администрации Михайловского сельского поселения по вопросам ЖКХ | Улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений, устранение аварийных ситуаций, предание зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика | 2024 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Прочее благоустройство и содержание территории» | специалист Администрации Михайловского сельского поселения по вопросам ЖКХ | Улучшение санитарно – эпидемиологического состояния территории, своевременное выполнения мероприятия | 2024 г. | 719,6 | 0,0 | 719,6 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Содержание мест захоронения» | специалист Администрации Михайловского сельского поселения по вопросам ЖКХ | Улучшение санитарно – эпидемиологического состояния территории, своевременное выполнения мероприятия | 2024 г. | 578,2 | 0,0 | 578,2 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Расходы на финансовое обеспечение мероприятий связанных с профилактикой и устранением последствий распространения короновирусной инфекции» | специалист Администрации Михайловского сельского поселения по вопросам ЖКХ | Улучшение санитарно – эпидемиологического состояния территории, своевременное выполнения мероприятия | 2024 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование Михайловского сельского поселения» |  | улучшение экологической обстановки в Михайловском поселении, повышение экологической безопасности хозяйственной деятельности. | 2024 г. | 7990,0 | 7362,5 | 627,5 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок» | специалист Администрации Михайловского сельского поселения по вопросам ЖКХ | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения | 2024 г. | 7990,0 | 7362,5 | 627,5 | 0,0 |
| Итого по муниципальной программе |  |  | 2024 г. | 10153,0 | 7362,5 | 2790,5 | 0,0 |