## *Михайловское СП_Цвет*

## Российская Федерация

**Ростовская область Тацинский район**

## Муниципальное образование «Михайловское сельское поселение»

**Администрация Михайловского сельского поселения**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

**23 марта 2018 г. № 8 .1 х. Михайлов**

Об утверждении плана организационных

мероприятий по благоустройству территории

Михайловского сельского поселения

на 2018-2019 годы

В соответствии с Уставом муниципального образования «Михайловское сельское поселение» и Правил благоустройства территории Михайловского сельского поселения утвержденных решением Собрания депутатов Михайловского сельского поселения №63 от 31.08.2017 года и в целях улучшения благоустройства территории, наведения надлежащего порядка и улучшения санитарного состояния Михайловского сельского поселения:

1. Утвердить План организационных мероприятий по благоустройству

территории Михайловского сельского поселения на 2018-2019 годы согласно приложения.

1. Разместить настоящее распоряжение  на информационном стенде и на

официальном сайте администрации Михайловского сельского поселения.

1. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Михайловского

сельского поселения Л.С. Присяжнюк

Приложение

к распоряжению №8.1 от 23.03.2018г.

**План организационных мероприятий по благоустройству территории Михайловского сельского поселения на 2018-2019 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Адрес (ориентир) объекта | Сроки  выполнения |
| 1 | Проведение весеннего и осеннего месячника чистоты | х. Михайлов  х. Потапов  х. Маслов  х. Карпово-Обрывский  х. Зарубин  х. Комиссаров  х. Новопавловка  х. Гремучий  х. Игнатенко | Весенне-осенний период |
| 2 | Проведение весеннего и осеннего Дня древонасаждения | х. Михайлов  х. Потапов  х. Маслов  х. Карпово-Обрывский  х. Зарубин  х. Комиссаров  х. Новопавловка  х. Гремучий  х. Игнатенко | Весенне-осенний период |
| 3 | Благоустройство территории кладбища:  - вывоз свалок;  - завоз песка;  - установка общественного туалета;  - планирование площадки с твердым покрытием, установка контейнеров для сбора ТБО | х. Михайлов | 01.05.2018 |
| 4 | Благоустройство территории кладбища:  - вывоз свалок;  - завоз песка; | х. Потапов | 01.09.2018 |
| 5 | Благоустройство территории кладбища:  - вывоз свалок;  - завоз песка; | х. Маслов  х. Карпово-Обрывский  х. Зарубин  х. Комиссаров  х. Новопавловка  х. Гремучий | 01.05.2018 |
| 6 | Благоустройство детских площадок:  - уборка территории;  - завоз песка. | х. Михайлов  х. Маслов  х. Зарубин  х. Комиссаров  х. Новопавловка  х. Гремучий | 01.06.2018 |
| 7 | Установка детской площадки, завоз песка | х. Карпово-Обрывский | 01.06.2018 |
| 8 | Текущий ремонт памятников | х. Михайлов  х. Маслов  х. Новочеркасск | 01.05.2018 |
| 9 | Благоустройство территорий:  - уборка мусора;  -разбивание цветников;  - побелка деревьев;  - посадка деревьев;  - побелка остановочных комплексов  - установка скамеек | х. Михайлов:  - ул. Ленина (площадь администрации, тротуары, амбулатория);  - ул. 40 лет Пионерии;  - площадь ул. С.Назарова; | 15.05.2018 |
| 10 | Благоустройство территорий:  - уборка мусора;  -разбивание цветников;  - побелка деревьев;  - посадка деревьев;  - побелка остановочных комплексов  - установка скамеек | х. Маслов:  - ул. Мира;  - ул. Клубная (площадь ДК  , парк) | 15.05.2018 |
| 11 | Своевременное скашивание травы травы | х. Михайлов:  - въезд со стороны ст. Тацинская;  - ул. Ленина (брошенные домовладения);  ул.Пролетарская(брошенные домовладения) | С 01.06.2018 по 30.09.2018 |
| 12 | Вывоз свалочных очагов | х. Комиссаров | 01.07.2018 |
| 13 | Объявить смотр-конкурс по благоустройству прилегающих территорий среди торговых предприятий;  Объявить смотр-конкурс по благоустройству прилегающих территорий среди частных домовладений. | х. Михайлов  х. Потапов  х. Маслов  х. Карпово-Обрывский  х. Зарубин  х. Комиссаров  х. Новопавловка  х. Гремучий  х. Игнатенко | 01.09.2018 |
| 14 | Проведение рейдов по благоустройству частных домовладений (выдача предписаний, составление административных протоколов) | х. Михайлов  х. Потапов  х. Маслов  х. Карпово-Обрывский  х. Зарубин  х. Комиссаров  х. Новопавловка  х. Гремучий  х. Игнатенко | Весенне-осенний период (еженедельно) |
| 15 | Организация сбора и вывоза ТБО среди частных домовладений | х. Михайлов  х. Потапов  х. Маслов  х. Карпово-Обрывский  х. Зарубин  х. Комиссаров  х. Новопавловка  х. Гремучий  х. Игнатенко | Весенне-осенний период (еженедельно) |
| 16 | Создание минерализованных полос вокруг окраин хуторов, посадок и т.д (в связи с пожароопасным периодом) | х. Михайлов  х. Потапов  х. Маслов  х. Карпово-Обрывский  х. Зарубин  х. Комиссаров  х. Новопавловка  х. Гремучий  х. Игнатенко | Весенне-осенний период |
| 17 | Обработка мест массового скопления людей от КГЛ | х. Михайлов  х. Потапов  х. Маслов  х. Карпово-Обрывский  х. Зарубин  х. Комиссаров  х. Новопавловка  х. Гремучий  х. Игнатенко | Весенне-осенний период |
|  | Продолжить создание ТОС | х. Михайлов  х. Потапов  х. Маслов  х. Карпово-Обрывский  х. Зарубин  х. Комиссаров  х. Новопавловка  х. Гремучий  х. Игнатенко | Весенне-осенний период |
|  | Провести собрания граждан по вопросам соблюдения Правил содержания объектов благоу- стройства, организации уборки, обеспечения чистоты и порядка на территории сельского поселения и соблюдения пожарной безопасности | х. Михайлов  х. Потапов  х. Маслов  х. Карпово-Обрывский  х. Зарубин  х. Комиссаров  х. Новопавловка  х. Гремучий  х. Игнатенко | Весенне-осенний период |
|  | Создать посты по контролю за местами несанкционированных свалок в черте населенных пунктов, местах отдыха: реках ,водоемах. | х. Михайлов  х. Потапов  х. Маслов  х. Карпово-Обрывский  х. Зарубин  х. Комиссаров  х. Новопавловка  х. Гремучий  х. Игнатенко | Весенне-осенний период |
|  | Привлекать к общественным работам по благоустройству, весенней очистке от мусора, озеленению через Центр занятости незанятое население | х. Михайлов  х. Потапов  х. Маслов  х. Карпово-Обрывский  х. Зарубин  х. Комиссаров  х. Новопавловка  х. Гремучий  х. Игнатенко | Весенне-осенний период |
|  | Силами учащихся общеобразовательной школы провести акции: 1)«Чистый берег» по очистке берегов, 2) «Чистый хутор» | х. Михайлов  х. Потапов  х. Маслов  х. Карпово-Обрывский  х. Зарубин  х. Комиссаров  х. Новопавловка  х. Гремучий  х. Игнатенко | Весенне-осенний период |
|  | Новогоднее оформление улиц, учреждений, домовладений. | х. Михайлов  х. Потапов  х. Маслов  х. Карпово-Обрывский  х. Зарубин  х. Комиссаров  х. Новопавловка  х. Гремучий  х. Игнатенко | декабрь |