ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО строительства,  АРХИТЕКТУРЫ  И  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ  НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ

ГР АДОСТРОИТЕЛЬСТВА»

План реализации

генерального плана Михайловского сельского поселения

Тацинского района Ростовской области

Муниципальный контракт № 33 от 26.02.2008 г

04/6– 9 – 08 – ПР

Ростов-на-Дону

2012 год

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО строительства,  АРХИТЕКТУРЫ  И  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА »

План реализации

генерального плана  Михайловского сельского поселения

Тацинского района Ростовской области

Муниципальный контракт № 33 от 26.02.2008 г.

Директор                                                                                 Т. Г. Морозова

Главный архитектор проекта                                                 В. В. Болотова

Ростов-на-Дону

2012 год

Состав авторского коллектива

Архитектурно – планировочная часть:

Главный архитектор проекта                                                                   В. В. Болотова

Архитектор                                                                                             М.  М.Болотов

Финансово-экономическое обоснование:

Специалист                                                                                                  И. А. Кузик

Транспорт, инженерная подготовка и вертикальная планировка территории, инженерное оборудование:

Начальник отдела инженерно-транспортной

инфраструктуры                                                                                      Н. Б. Смирнов

ГИП                                                                                                        И. А. Кондаков

Инженер                                                                                                  Ю. А. Кочуева

Содержание

1. Общие положения Плана реализации генерального плана Михайловского сельского поселения	5

2. Порядок реализации генерального плана	6

2.1. Основные принципы планирования реализации генерального плана	6

2.2 Технико-экономические показатели генерального плана Михайловского сельского поселения.	7

2.2.1. Инженерная инфраструктура	9

2.2.2. Транспортная инфраструктура	12

2.3 Перечень мероприятий по реализации генерального плана с финансово-экономическим обоснованием первоочередных мероприятий.	14

2.4 Перечень мероприятий по реализации генерального плана до конца расчетного срока	17

3. Ожидаемые социально-экономические результаты реализации генерального плана	24

4. Контроль выполнения Плана реализации	24

# 1. Общие положения Плана реализации генерального плана Михайловского сельского поселения

Проект генерального плана Михайловского сельского поселения разработан с проектными периодами:

первая очередь – 2015 год;

расчетный срок – 2030 год.

Генеральный план утвержден собранием депутатов Михайловского сельского поселения от __ __ 2012 года № ___- СД «Об утверждении генерального плана Михайловского сельского поселения Тацинского района Ростовской области».

План реализации генерального плана Михайловского сельского поселения (далее – План реализации) составлен в соответствии с требованиями:

- Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 191-ФЗ;

- Областного закона Ростовской области от 26 декабря 2007 года «О градостроительной деятельности в Ростовской области» № 853-3С.

Основанием для разработки Плана реализации являются следующие документы и материалы:

- Муниципальный контракт № 33 от 26.02.2008 г.;

- Задание на разработку генеральных планов Жирновского городского поселения, Быстрогорского сельского поселения, Верхнеобливского сельского поселения, Ермаковского сельского поселения, Зазерского сельского поселения, Ковылкинского сельского поселения, Михайловского сельского поселения, Скосырского сельского поселения, Суховского сельского поселения, Тацинского сельского поселения, Углегорского сельского поселения Тацинского района Ростовской области, утвержденного Главой Администрации Тацинского района Н.В.Черкасовым - 07.12.07 и согласованного Заместителем министра территориального развития, архитектуры и градостроительства, Главным архитектором  Ростовской области А.М. Бояриновым - 07.12.07 г.;

- Постановление Главы Михайловского сельского поселения Тацинского района Ростовской области от 22 ноября 2007 г. № 56 «О разработке генерального плана Михайловского сельского поселения»;

- Генеральный план Михайловского сельского поселения Тацинского района Ростовской области.

Целью настоящего Плана реализации является определение задач, методов решения и мероприятий по обеспечению реализации утвержденного генерального плана.

Для достижения поставленной цели предусматривается распределение бюджетных средств и решение основных задач планирования градостроительных мероприятий:

- по жилищному строительству;

- по системе культурно-бытового обслуживания;

- по транспортной и инженерной инфраструктуре, производственному комплексу;

- по охране окружающей среды.

# 2. Порядок реализации генерального плана

# 2.1. Основные принципы планирования реализации генерального плана

Планирование реализации комплексных стратегических задач, поставленных генеральным планом, осуществляется на основе федеральных, областных и муниципальных целевых программ:

- Постановление Администрации Ростовской области  от  27.11.2009 года  № 626 «Областная долгосрочная целевая программа «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Ростовской области на 2010 – 2013 годы»;

- Областная целевая программа переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, в Ростовской области на 2004-2011 годы  (прил.1 к  Постановлению Администрации РО от 26.12.2008 N 604 «О переходных положениях при реализации областных целевых программ»);

- Областной закон от 23.06.2006 № 501-ЗС «Об областной целевой программе «Обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области» на 2006-2015 гг.»;

- Областной закон Ростовской области от 27.02.2007 N 633-ЗС «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Ростовской области по предоставлению жилых помещений отдельным категориям граждан»;

- Областной закон Ростовской области от 22.06.2006 N 499-ЗС «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Ростовской области по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

- Областной закон Ростовской области от 07.10.2005 N 363-ЗС «Об учете граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма на территории Ростовской области»;

- Постановление Администрации РО от 13.10.2006 N 412 «О порядке учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях специализированного жилищного фонда Ростовской области, и предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда Ростовской области»;

- Постановление  от 16 сентября 2010 г. N 187 «Об утверждении областной долгосрочной целевой программы развития туризма в Ростовской области на 2011-2013 годы»;

- Постановление Администрации РО от 07.09.2010 N 168 «Об утверждении областной долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Ростовской области на 2011-2013 годы»;

- Муниципальная программа Администрации Тацинского района «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тацинского района 2008-2012 годы»;

- Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»   МО «Тацинский район»  на 2011-2014 годы»;

- Долгосрочная  районная целевая  программа «Развитие здравоохранения Тацинского района  в 2011-2013 гг.»;

- Муниципальная долгосрочная целевая программа «Стимулирование  развития жилищного строительства в Тацинском районе  на 2011-2015годы».

- «Благоустройство территории Михайловского сельского поселения на 2011-2014 годы».

- «Повышение безопасности дорожного движения на территории  Михайловского сельского поселения на 2010-2014 годы».

- «Сохранение и развитие культуры в Михайловском сельском поселении в 2010-2014 годах».

- «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Михайловском  сельском поселении на 2011-2014 г. г.»

- «Развитие физической культуры и спорта в Михайловском сельском поселении на 2011-2014 г.г.»

В соответствии с федеральными, областными и районными целевыми программами формируются муниципальные программы социально-экономического развития сельского поселения с использованием местного бюджета и привлечением средств федерального, областного и районного бюджетов, частных инвестиций.

Таким образом, планирование поэтапной реализации генерального плана предусматривает комплексное развитие территорий Михайловского сельского поселения.

# 2.2 Технико-экономические показатели генерального плана Михайловского сельского поселения.

Конкретные решения и расчеты по развитию жилищной, культурно-бытовой, инженерной и транспортной инфраструктур определены в ходе разработки генерального плана поселения и отражены в таблицах 1-8.

Расчет перспективной численности населения произведен методом статистического учета естественного и механического прироста населения на период первой очереди реализации генерального плана  (5 лет), и на расчетный срок реализации генерального плана (20 лет).

Окончательные результаты прогнозирования динамики численности населения Михайловского сельского поселения по оптимистическому сценарию приведены в сводной Ошибка! Источник ссылки не найден..

Сводная таблица перспективной численности населения Михайловского сельского поселения по оптимистическому сценарию

Таблица 1

Численность населения Михайловского с.п.

|  | Название поселения | Существующее положение | Расчетный срок | Прирост населения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | х. Михайлов | 2897 | 3000 | +103 |
| 2 | х. Гремучий | 444 | 460 | +16 |
| 3 | х. Зарубин | 166 | 166 | - |
| 4 | х. Игнатенко | 90 | 90 | - |
| 5 | х. Карпово-Обрывский | 270 | 281 | +11 |
| 6 | х. Комиссаров | 186 | 186 | - |
| 7 | х. Маслов | 628 | 650 | +22 |
| 8 | х. Новопавловка | 124 | 124 | - |
| 9 | х. Потапов | 202 | 202 | - |
|  | всего | 5007 | 5159 | 152 |

Стабилизационный вариант представляется более приемлемым: при осуществлении соответствующих мер в области демографической политики и определенных усилий по повышению уровня жизни.

Для последующих расчетов перспективная численность населения на расчетный срок генерального плана составляет 5159 человек.

План жилищного строительства, определяющий реальную потребность в новом жилищном фонде, станет основой для выявления необходимых объемов строительства новых объектов социального, культурно-бытового и торгового назначения.

Для расчета принята нормативная жилобеспеченность на расчетный срок – 20,2 м2/чел. (при существующей жилобеспеченности – 18,8 м2/чел.)

Существующий сохраняемый жилой фонд – 84.0 тыс . кВ.м

На расчетный срок планируется введение 20,4 тыс.кв.м нового  жилья.

В итоге общая площадь жилищного фонда на расчетный срок составит     104,4тыс.кв.м.

# 2.2.1. Инженерная инфраструктура

Водопотребление и водоотведение

Водопотребление

Для определения ориентировочных нормативных суточных расходов воды системы хозяйственно-питьевого водоснабжения по населенным пунктам в проекте генерального плана принято удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя в объеме 160л (табл.1 СНиП 2.04.02-84*), которое включает в себя расходы воды  на  хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку, в расчете на одного жителя, принимается 70 л (прим.1 табл. 3 СНиП 2.04.02.84*). Результаты расчетов водопотребления по населенным пунктам на расчетный срок сведены в таблицу 2. *).

Таблица 2

| Наименование населенного пункта | Удель-ная норма водопотребле ния на одного жителя л/сут | Числен-ность населе-ния, чел. | Водопотребление, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоз-питье- вые нужды | Полив | Сельскохозяйственные нужды 10% | Неуч-тенные расхо-ды 10% | Всего |
| х.Михайлов | 160,50 | 3000 | 480,0 | 150,0 | 48,0 | 48,0 | 726,0 |
| х.Гремучий | « | 460 | 74,0 | 23,0 | 7,0 | 7,0 | 111,0 |
| х.Зарубин | « | 166 | 27,0 | 8,0 | 2,0 | 2,0 | 39,0 |
| х.Игнатенко | « | 90 | 14,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 20,0 |
| х.Карпово - Обрывский | « | 281 | 45,0 | 14,0 | 4,0 | 4,0 | 67,0 |
| х.Комиссаров | « | 186 | 30,0 | 9,0 | 3,0 | 3,0 | 45,0 |
| х.Маслов | « | 650 | 104,0 | 32,0 | 10,0 | 10,0 | 156,0 |
| х.Новопавловка | « | 124 | 20,0 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 30,0 |
| х.Потапов | « | 202 | 32,0 | 10,0 | 3,0 | 3,0 | 48,0 |
| Итого по поселению: | 5159 | 826,0 | 256,0 | 80,0 | 80,0 | 1242,0 |

В связи с низким качеством подземных вод на участках  недр, расположенных в пределах территорий поселка Быстрогорский, хуторов Михайлов, Карпово – Обрывский, Маслов, а также отсутствием сведений об эксплуатационных запасах  подземных вод, прошедших государственную экспертизу, проектом генерального плана предлагается, на расчетный срок, осуществлять  забор воды из Быстрянского месторождения подземных пресных вод,  расположенного в северо-восточной части Михайловского сельского поселения. Площадь месторождения составляет 506,78 га, эксплуатационные запасы подземных вод - 14,5 тыс.м3/сут, в том числе по категориям: А – 7,3, В – 3,7, С1 – 3,5 тыс.м3/сут (Протокол № 2 от21.11.1980 г. ТКЗ ПГО «Южгеология»). В связи с тем, что на момент разработки генерального плана срок действия протокола истек, предлагается выполнить работы по переоценке и переутверждению  запасов Быстрянского месторождения подземных пресных вод,  провести государственную экспертизу материалов подсчета запасов и оформить лицензию на пользование недрами.

Водоотведение

Расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод принимается равное расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению, согласно СНиП 2.04.02-84, без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений (п.2.1. табл.3 СНиП 2.04.03-85).

Результаты расчетов водоотведения по населенным пунктам на расчетный срок сведены в таблицу 3:

Таблица 3

| Наименование населенного пункта | Удель ная норма водо-отведе ния на одного жителя, л/сут | Числен-ность населе-ния, чел | Водоотведение, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоз-бытовые нужды | Сельско-хозяйственные нужды 10% | Неучтен-ные расходы 10% | Всего |
| х.Михайлов | 160 | 3000 | 480,0 | 48,0 | 48,0 | 576,0 |
| х.Гремучий | « | 460 | 74,0 | 7,0 | 7,0 | 88,0 |
| х.Зарубин | « | 166 | 27,0 | 2,0 | 2,0 | 31,0 |
| х.Игнатенко | « | 90 | 14,0 | 1,0 | 1,0 | 16,0 |
| х.Карпово - Обрывский | « | 281 | 45,0 | 4,0 | 4,0 | 53,0 |
| х.Комиссаров | « | 186 | 30,0 | 3,0 | 3,0 | 36,0 |
| х.Маслов | « | 650 | 104,0 | 10,0 | 10,0 | 124,0 |
| х.Новопавловка | « | 124 | 20,0 | 2,0 | 2,0 | 24,0 |
| х.Потапов | « | 202 | 32,0 | 3,0 | 3,0 | 38,0 |
| Итого по поселению: | 5159 | 826,0 | 80,0 | 80,0 | 986,0 |

Для канализования существующей и планируемой застройки населенных пунктов сельского поселения проектом генерального плана предлагается строительство централизованных систем хозяйственно-бытовой  канализации во всех хуторах поселения, за исключением хуторов Игнатенко и Новопавловка. Для уменьшения глубины заложения канализационных трубопроводов предлагается строительство автоматических КНС колодцевого типа полной заводской готовности диаметром 1,5-2,0м. Очищенные стоки предлагается отводить в реку Быстрая.

Электроснабжение

Учитывая намечаемое в проекте генерального плана увеличение площадей жилищного фонда, расчет дополнительных электрических нагрузок на шинах 0,4 кВ трансформаторных подстанций принимается по удельным расчетным электрическим нагрузкам, в соответствии с п.2.1.6 (табл. 2.1.5н. РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» ред.1999г.) и приведен к шинам 10кВ источника питания с учетом коэффициента совмещения максимумов нагрузок трансформаторов – 0,85 (РД 34.20.185-94, п.2.4.1, изм. 1999г. «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»). Результаты расчетов приведены в таблице 4:

Таблица 4

| Наименование населенного пункта | Планируемое увеличение площади жилых зданий (тыс. м2) | Удельная расчетная нагрузка (Вт/м2) | Планируемый прирост электрической нагрузки (кВт) |
| --- | --- | --- | --- |
| х.Михайлов | 17,8 | 15,0 х 1,3* | 347,0 |
| х.Гремучий | 0,66 | « | 13,0 |
| х.Зарубин | 0,14 | « | 2,0 |
| х.Игнатенко | 0,1 | « | 2,0 |
| х.Карпово - Обрывский | 0,35 | « | 7,0 |
| х.Маслов | 1,0 | « | 20,0 |
| х.Новопавловка | 0,1 | « | 2,0 |
| х.Потапов | 0,25 | « | 5,0 |
| Всего: | 20,4 |  | 398,0 |
| Всего с К=1,3** |  |  | 517,0 |
| Всего на шинах 10 кВ |  |  | 439,0 |

*1,3 – коэффициент для определении электрических нагрузок в проектируемых районах со средней площадью квартир 55 м2( РД 34.20.185-94 прим.к. табл. 2.1.5н.)

**1,3 -  коэффициент учитывает применение бытовых кондиционеров ( РД 34.20.185-94 п.2.1.8)

Прогнозируемый рост годового потребления электроэнергии на 1 жителя, в связи с ростом электрификации быта, оценочно принимается равным 1,0% в год.

Газо – и теплоснабжение

Прогнозируемые показатели увеличения потребления природного газа на индивидуальные, коммунально-бытовые нужды, отопление жилых и общественных зданий приведены в таблице 5:

Таблица 5

| Наименование населенного пункта | Прогнозируемое увеличение расхода газа, м3/ час |
| --- | --- |
|  | Отопление, вентиляция | Пищеприготовление, горячее водоснабжение |
| х.Михайлов | 462,0 | 15 |
| х.Гремучий | 17 | 3 |
| х.Зарубин | 4 | 1 |
| х.Игнатенко | 4 | 1 |
| х.Карпово - Обрывский | 10 | 2 |
| х.Маслов | 25 | 4 |
| х.Новопавловка | 4 | 1 |
| х.Потапов | 7 | 3 |
| Итого по поселению: | 533 | 30 |

Прогнозируемое увеличение расхода газа на нужды пищеприготовления, горячего водоснабжения, отопление, вентиляцию жилых и общественных зданий поселения составляет:    - 563,0 м3/час.                 - 1182,0 тыс.м3/год.

После утверждения генерального плана поселения,  необходимо заказать в Ростовском филиале ОАО «Гипрониигаз» корректировку расчетной схемы газоснабжения Тацинского района с учетом изменений в параметрах газопотребления населенных пунктов поселения.

# 2.2.2. Транспортная инфраструктура

Вопросы транспортного обеспечения населения рассматриваются с учетом строительства новой дорожной сети и реконструкции существующей улично-дорожной сети сельского поселения и населенных  пунктов, входящих в него.

Схема планируемых работ по устройству улично-дорожной сети населенных пунктов

Автомобильные дороги.

Проектом сохраняются сложившиеся внешние  транспортные связи.

Проектом предлагается ряд следующих мероприятий по модернизации дорожной сети поселения:

- реконструкция автомобильной дороги местного значения х. Михайлов –                            х. Зарубин с устройством асфальтобетонного покрытия;

- оформление в муниципальную собственность и реконструкция автомобильной дороги: подъезд от а/д «ст. Тацинская – пос. Углегорский» к х. Михайлов (к территории проектируемых жилых кварталов);

- оформление в муниципальную собственность поселения участка автомобильной дороги «Подъезд от а/д «Волгоград – Каменск-Шахтинский» к п. Быстрогорский» в черте населенного пункта х. Михайлов;

- строительство нового участка автомобильной дороги х. Новопавловка –                           х. Игнатенко.

Улично-дорожная сеть на территории Михайловского сельского поселения формируется во взаимной увязке с внешними транспортными связями.

Проектом предлагается ряд мероприятий по модернизации улично-дорожной сети:

- в пределах существующей застройки реконструкция местных улиц и проездов с целью приведения их технических параметров к нормативным с заменой грунтощебеночного покрытия на асфальтобетонное;

- проектом предлагается новое строительство дорог в проектируемых жилых кварталах в соответствии с подлежащими разработке проектами планировки территорий;

- в существующих и проектируемых жилых кварталах устройство пешеходных дорожек с твердым покрытием;

- доведение технических параметров улиц до соответствия их назначению;

- в целях развития улично-дорожной сети населенных пунктов разработать муниципальную программу строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог.

После модернизации прогнозируемая протяженность улично-дорожной сети населенных пунктов может составить:

- х. Михайлов – 41,9 км;

- х. Гремучий – 5,2 км;

- х. Зарубин – 2,9 км;

- х. Игнатенко – 1,0 км;

- х. Карпово–Обрывский – 3,3 км;

- х. Комиссаров – 4,0 км;

- х. Маслов – 7,3 км;

- х. Новопавловка – 4,6 км;

- х. Потапов – 5,7 км.

# 2.3 Перечень мероприятий по реализации генерального плана с финансово-экономическим обоснованием первоочередных мероприятий.

Перечень первоочередных мероприятий по реализации генерального плана включает задачи, мероприятия и проекты со сроками исполнения в ближайшие три – пять лет (см.Таблица ).

Таблица 6

ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

МИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

| п/п | Наименование мероприятия | Еди- ница изме- рения | Объем | Капитальные вложения | Сроки исполнения | Источник финансирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на един. | всего, тыс.руб (без НДС) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подготовка правил землепользования и застройки |
|  | Подготовка проекта правил землепользования и застройки | - | - | - |  | 2011 | Средства ФСР РО Местный бюджет. | «Правила землепользования и застройки» по муниципальному контракту №157 от 04.07.2011 выполнены и переданы заказчику 14.11.2011 |
|  | Принятие решения и проведение публичных слушаний по проекту «Правил землепользования и застройки» | - | - | - | - | 2011-2012 | - |  |
|  | Утверждение «Правил землепользования и застройки» представительным органом местного самоуправления поселения | - | - | - | - | 2012 | - |  |
|  | Обеспечение мониторинга реализации генерального плана главой Михайловского с.п. | - | - | - | - | постоянно | - |  |
| Объекты промышленности, коммунально-складского хозяйства, транспорта и инженерной инфраструктуры |
|  | По программе »Повышение безопасности дорожного движения в Михайловского с. п.» Содержание автомобильных дорог в поселении Уличное освещение |  |  |  | 731,8-2011 1033.9-2012 1033.9-2013 1033.9 -2014 | 2010-2014 | Областной бюджет –1023.6 -2010-2014 г. Местный бюджет-4203.2 - 2 010 – 2014.г.г. |  |
| 2.2. | По программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Михайловского с.п.» |  |  |  | 951.50 | 2010-2014 | Местный бюджет-361.1-2011. 200.0-2012 195.2-2013, 195.2-2014. |  |
| Объекты рекреационной зоны, благоустройство и охрана природы |
|  | По программе «Благоустройство территории Михайловского с. п.». |  |  |  | 1263.3 | 2010-2014 | Местный бюджет-374.4-2011. 296.3-2012 296.3-2013, 296.3-2014. |  |
| 4. Развитие физической культуры и спорта |
|  | По программе «Развитие физической культуры и спорта в Михайловском с.п.» |  |  |  | 193.7 | 2011-2014 | Местный бюджет 46.1-2011. 47.2-2012 50.2-2013 50.2-2014. |  |
| 5.Охрана объектов культурного наследия |
| 5 | Разработка проекта охранных зон от объектов культурного наследия |  |  |  |  | 2012-2014 |  |  |
| 6.Сохранение и развитие культуры. |
|  | По программе »Сохранение и развитие культуры в Михайловском с.п.» |  |  |  | 11688.4 | 2010-2014 | Местный бюджет-2046.7-2010. 2227.7-2011 2427.2-2012, 2493.4-2013. 2493.4 - 2014 |  |

Примечания:

* «Правила землепользования и застройки» по муниципальному контракту №157 от 04.07.2011 выполнены и переданы заказчику 14.11.2011.

# 2.4 Перечень мероприятий по реализации генерального плана до конца расчетного срока

Расчетный срок генерального плана – 2030 г. Основная задача плана мероприятий на этот период – определить перспективные потребности и возможности освоения  новых территорий и реконструкции существующих территорий.

Таблица 1

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

МИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО КОНЦА РАСЧЕТНОГО СРОКА

| № п/п | Наименование мероприятия | Еди- ница изме- рения | Объем | Капитальные вложения | Сроки исполнения | Источник финансирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на един. | всего, тыс.руб. (без НДС) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Объекты промышленности, коммунально-складского хозяйства, транспорта и инженерной инфраструктуры |
|  | Строительство, реконструкция, капиталь-ный ремонт межпоселковых, внутрипо-селковых дорог и тротуаров. |  |  |  |  | 2015-2030 | Бюджет поселения |  |
| 1.2. | Работы по переоценке и переутверждению запасов Быстрянского месторождения подземных вод в районе хутора Ново-павловка. |  |  |  |  | 2015-2016 |  |  |
| 1.3. | Разработка ПСД на перекладку в хуторах Михайлов, Карпово-Обрывский, Маслов существующих водопроводных сетей, замену глубинных насосов в артезианских скважинах, замену водонапорных башен. |  |  |  |  | 2016-2019 |  |  |
| 1.4. | СМР по перекладке в хуторах Михайлов, Карпово-Обрывский, Маслов существую-щих водопроводных сетей, замене глубин-ных насосов в артезианских скважинах, замене водонапорных башен. |  |  |  |  | 2019-2022 |  |  |
| 1.5. | Разработка ПСД на строительство системы централизованного водоснабжения для всех населенных пунктов поселения, со строительством водозаборных и водо-проводных сооружений на площадке восточнее хутора Новопавловка. |  |  |  |  | 2017-2018 |  |  |
| 1.6. | СМР на строительство системы цент-рализованного водоснабжения для всех населенных пунктов поселения, со строи-тельством водозаборных и водопровод-ных сооружений на площадке восточнее хутора Новопавловка. |  |  |  |  | 2018-2025 |  |  |
| 1.7. | Разработка ПСД на строительство на площадке водопроводных сооружений восточнее хутора Новопавловка артезиан-ских скважин, резервуаров запаса воды, насосной станции, установку водоочист-ного оборудования. |  |  |  |  | 2019-2020 |  |  |
| 1.8. | СМР по строительству на площадке водопроводных сооружений восточнее хутора Новопавловка артезианских скважин, резервуаров запаса воды, насосной станции, монтаж водоочистного оборудования. |  |  |  |  | 2020-2022 |  |  |
| 1.9. | Разработка ПСД на оборудование зон санитарной охраны существующих и проектируемых объектов водоснабжения. |  |  |  |  | 2015-2020 |  |  |
| 1.10. | СМР по оборудованию зон санитарной охраны существующих и проектируемых объектов водоснабжения. |  |  |  |  | 2016-2022 |  |  |
| 1.11. | Разработка ПСД на строительство во всех населенных пунктах пожарных водоемов объемом по 30 м3 каждый. |  |  |  |  | 2015 |  |  |
| 1.12. | СМР по строительству во всех населенных пунктах пожарных водоемов объемом по 30 м3 каждый. |  |  |  |  | 2016-2020 |  |  |
| 1.14. | ПСД на строительство централизованных систем канализации во всех населенных пунктах поселения, кроме хуторов Игна-тенко и Новопавловка. |  |  |  |  | 2020-2022 |  |  |
| 1.15. | СМР по строительству централизованных систем канализации во всех населенных пунктах поселения, кроме хуторов Игна-тенко и Новопавловка. |  |  |  |  | 2022-2025 |  |  |
| 1.16. | ПСД на установку блочно-модульных локальных очистных сооружений канали-зации в хуторах Карпово-Обрывский, Комиссаров, Маслов, Потапов. |  |  |  |  | 2020-2022 |  |  |
| 1.17. | СМР по установке блочно-модульных локальных очистных сооружений канали-зации в хуторах Карпово-Обрывский, Комиссаров, Маслов, Потапов. |  |  |  |  | 2022-2025 |  |  |
| 1.18. | ПСД на установку блочного комплекса биологической очистки канализационных стоков от хуторов Михайлов, Гремучий, Зарубин, установку автоматических КНС колодцевого типа. |  |  |  |  | 2023-2024 |  |  |
| 1.19. | СМР по установке блочного комплекса биологической очистки канализационных стоков от хуторов Михайлов, Гремучий, Зарубин, установке автоматических КНС колодцевого типа. |  |  |  |  | 2025-2027 |  |  |
| 1.18. | Корректировка расчетной схемы газоснаб-жения Тацинского района, разработанной ОАО «Гипрониигаз» с учетом прогнози-руемого увеличения потребления газа в Михайловском сельском поселении. |  |  |  |  | 2015 |  |  |
| 1.19. | Разработка ПСД на строительство меж-поселковых сетей газоснабжения высокого давления от точки врезки в газопровод высокого давления, подающий газ из поселка Углегорский в хутор Маслов до газорегуляторных пунктов в хуторах Потапов и Зарубин. |  |  |  |  | 2016 |  |  |
| 1.20. | СМР по строительству строительству межпоселковых сетей газоснабжения высокого давления от точки врезки в газопровод высокого давления, подающий газ из поселка Углегорский в хутор Маслов до газорегуляторных пунктов в хуторах Потапов и Зарубин. |  |  |  |  | 2017-2020 |  |  |
| 1.21. | Разработка ПСД и СМР на строительство межпоселковых сетей газоснабжения высокого давления от точки врезки в газопровод высокого давления в хуторе Маслов до газорегуляторных пунктов в хуторах Новопавловка и Игнатенко. |  |  |  |  | 2020-2025 |  |  |
| Размещение, реконструкция и обустройство учреждений физической культуры и спорта |
|  | Разработка ПСД на реконструкцию и строительство спорткомплекса в х. Потапов(на месте бывшей школы) | га | 1.66 |  |  | 2015 |  |  |
|  | Разработка ПСД на реконструкцию церкви Иконы Божьей матери «Одигитрии» , парковой зоны отдыха в х. Карпово-Обрывский и строительство... | га | 1.34 |  |  | 2016-2018 |  |  |
|  | Разработка ПСД и строительство зоны отдыха с комплексом открытых спортивных площадок на новых территориях х. Михайлов. | га | 3.5 |  |  | 2025 |  |  |
|  | Разработка ПСД и строительство зоны отдыха с комплексом открытых спортивных площадок современного школьного комплекса и детского сада и других объектов на новых территориях х. Михайлов. | га | 3.7 1.4 |  |  | 2025-2030 |  |  |
| Объекты рекреационной зоны, благоустройство и охрана природы |
|  | Разработка генеральной схемы очистки территории |  |  |  |  | 2015 |  |  |
|  | Ремонт сетей наружного освещения, благоустроительные работы в существующих парках и озелененных территориях всех девяти н. п. |  |  |  |  | 2015-2030 |  |  |
|  | Разработка ПСД на очистку и благоустройство берегов реки Быстрая ,расчистка русла реки Быстрая и устройства рекреационных зон отдыха в границах всех населенных пунктов. |  |  |  |  | 2015-2018 |  |  |
|  | Мероприятия по расчистке русла реки Быстрой и прудов в границах н.п. |  |  |  |  | 2018-2020 |  |  |
|  | Мероприятия по благоустройству прибрежных и водоохранных зон реки Быстрой и прудов |  |  |  |  | 2018-2028 |  |  |
|  | Разработка проектов водоохранных и прибрежных зон реки Быстрой и прудов и обустройство и озеленен ие этих зон . с размещением малых архитектурных форм.в местах отдыха. |  |  |  |  | 2014-2016 |  |  |  |
|  | Разработка ПСД на благоустройство и озеленение новых территорий общего пользования всех населенных пунктов Михайловского с.п. |  |  |  |  | 2020 2030 |  |  |

# 3. Ожидаемые социально-экономические результаты реализации генерального плана

Поэтапная реализация генерального плана при выполнении предусмотренных мероприятий до конца расчетного периода (2030  г.) обеспечит достижение утвержденных показателей градостроительного развития территорий Михайловского сельского поселения и планируемых социально-экономических результатов:

- увеличение жилищного фонда до 104,4 тыс. м2 общей площади;

- достижение нормативов обеспеченности каждого жителя общей жилой площадью в 20,2 м2/чел;

- создание комфортной среды обитания путем интенсивного и экстенсивного территориального развития сельского поселения;

- развитие инженерной и транспортной инфраструктур Михайловского сельского поселения;

- рациональное использование земельных и иных ресурсов Михайловского с.п.;

- создание и поддержание высокого уровня благоустройства территории сельского поселения и входящего в его состав населенных пунктов, ландшафтно-рекреационных зон, мест досуга и отдыха населения.

# 4. Контроль выполнения Плана реализации

План реализации генерального плана является основой для всех служб сельского поселения по финансовому планированию мероприятий, заложенных в генеральном плане Михайловское с.п.

Муниципальные целевые программы, в т.ч. долгосрочные, должны разрабатываться с учетом положений Плана реализации генерального плана Михайловском с.п.

Михайловское с.п. осуществляет мониторинг и координацию работ по выполнению планируемых мероприятий, анализирует результаты и  готовит предложения о внесении изменений в План реализации с учетом обеспечения финансирования.

Реализация генерального плана поселения осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией поселения и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации поселения или в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, или инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.