Российская Федерация

Ростовская область, Тацинский район

Муниципальное образование «Михайловское сельское поселение»

Администрация Михайловского сельского поселения

________________________________________________________________

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# 11 октября 2013 года         №158                  х. Михайлов

Об утверждении отчетов о ходе работ

по долгосрочным целевым программам

в Михайловском сельском поселении

по результатам за 9 месяцев 2013 года

В соответствии с постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 30.12.2011г. № 251 «О Порядке принятия решения о разработке  долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по долгосрочной целевой программе  «Повышение безопасности дорожного движения на территории Михайловского сельского поселения на 2010  - 2015 годы», утвержденной постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 30.12.2009 г. № 76« Об утверждении  долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Михайловского сельского поселения на 2010  - 2015 годы», по результатам за 9 месяцев 2013 года  согласно приложению 1к настоящему постановлению.

2. Утвердить отчет о ходе работ по долгосрочной целевой программе  «Сохранение и развитие культуры в Михайловском сельском поселении на 2010-2015 годы», утвержденной постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 30.12.2009 г. № 77 «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Сохранение и развитие культуры в Михайловском сельском поселении на 2010-2015 годы», по результатам за 9 месяцев 2013 года  согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить отчет о ходе работ по долгосрочной целевой программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Михайловском

сельском поселении на 2011 – 2015 годы»,  утвержденной постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 14.09.2010 г. № 131  «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Михайловском сельском поселении на 2011 – 2015 годы», по результатам за 9 месяцев 2013 года    согласно приложению 3к настоящему постановлению.

4. Утвердить отчет о ходе работ по долгосрочной целевой программе «Благоустройство территории Михайловского сельского поселения на 2011  - 2015 годы»», утвержденной постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 14.09.2010 года  № 132 «Об утверждении долгосрочной  целевой программы «Благоустройство территории Михайловского сельского поселения на 2011  - 2015 годы», по результатам за 9 месяцев 2013 года  согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

5. Утвердить отчет о ходе работ по долгосрочной целевой программе «Развитие  физической культуры и спорта в Михайловском сельском поселении на 2011 – 2015 годы», утвержденной постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 14.09.2010 года № 130 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие  физической культуры и спорта в Михайловском сельском поселении на 2011 – 2015 годы», по результатам за 9 месяцев 2013 года  согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

6. Утвердить отчет о ходе работ по долгосрочной целевой программе «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Михайловского сельского поселения на 2013  - 2015 годы»», утвержденной постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 08.11.2012 года  № 10 «Об утверждении долгосрочной целевой программы

«Профилактика экстремизма и терроризма на территории Михайловского сельского поселения на 2013  - 2015 годы», по результатам за 9 месяцев 2013 года  согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Михайловского

сельского поселения                                                                   А.Н.Хлопов

Приложение № 1

к постановлению № 158

от 11.10.2013г.

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

Долгосрочной целевой программы

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Михайловского сельского поселения на 2010-2015 годы»

по состоянию на «01» октября  2013 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполне- ния | Муниципальный заказчик | Источники финансирова-ния | Объем ассигнований в соответствии с постановлением об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Зимнее содержание автомобильных дорог поселения | 01.01.2013-31.12.2013 | Администрация Михайловского сельского поселения | Всего | 41,9 | 41,9 | 41,9 | - |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 41,9 | 41,9 | 41,9 | - |
| 2. | Содержание и ремонт автомобильных дорог поселения | 01.01.2013-31.12.2013 | Администрация Михайловского сельского поселения | Всего | 480,0 | 480,0 | 401,0 | 79,0 |
|  |  |  |  | Районный бюджет | 69,0 | 69,0 | 30,0 | Средства 4 квартала |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 411,0 | 411,0 | 371,0 | Средства 2-3 квартала |
| 3. | Содержание и ремонт наружного освещения улично-дорожной сети | 01.01.2013-31.12.2013 | Администрация Михайловского сельского поселения | Всего | 499,0 | 499,00 | 296,0 | 203,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 499,0 | 499,00 | 296,0 | Средства 4 квартала |
| 4. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт внутрипоселковых дорог | 01.01.2013-31.12.2013 | Администрация Михайловского сельского поселения | Всего | 527,9 | 527,9 | 0,0 | 527,9 |
|  |  |  |  | Районный бюджет | 26,4 | 26,4 | 0,0 | Средства 4 квартала |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 501,5 | 501,5 | 0,0 | Средства 4 квартала |
|  | ИТОГО |  |  |  | 1548,8 | 1548,8 | 738,9 | 809,9 |

Приложение № 2

к постановлению № 158

от 11.10.2013г.

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

Долгосрочной целевой программы «Сохранение и развитие культуры в Михайловском сельском поселении на 2010-2015 годы»

по состоянию на «01» октября  2013 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик | Источники финансирования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Сохранение и развитие библиотечного дела | 01.01.2013-31.12.2013 | Администрация Михайловского сельского поселения | Всего | 957,3 | 957,3 | 652,3 | 305,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 957,3 | 957,3 | 652,3 | 305,0 Средства 4 квартала |
| 2. | Сохранение и развитие традиционных форм народного творчества, организация и проведение культурно-массовых мероприятий | 01.01.2013-31.12.2013 | Администрация Михайловского сельского поселения | всего | 2349,6 | 2349,6 | 1490,1 | 859,5 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 2199,8 | 2199,8 | 1490,1 | 709,7 Средства 4 квартала |
|  |  |  |  | областной бюджет | 149,8 | 149,8 |  | 149,8 Средства 4 квартала |
|  | ИТОГО |  |  |  | 3306,9 | 3306,9 | 2142,4 | 1164,5 |

Приложение № 3

к постановлению № 158

от 11.10.2013г.

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

Долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Михайловском сельском поселении на 2011-2015 годы»

по состоянию на «01» октября  2013 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выпол- нения | Муниципальный заказчик | Источники финансирования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Ремонт и содержание объектов водоснабжения в Михайловском сельском поселении | 01.01.2013-31.12.2013 | Администрация Михайловского сельского поселения | Всего | 546,6 | 546,6 | 427,8 | 118,8 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 86,3 | 86,3 | 64,9 | 21,4 Средства 4 квартала |
|  |  |  |  | бюджет района | 460,3 | 460,3 | 362,9 | 97,4 Средства 4 квартала |
| 2. | Приобретение насосов, электросчетчиков для скважин | 01.01.2013-31.12.2013 | Администрация Михайловского сельского поселения | Всего | 71,5 | 71,5 | 46,4 | 25,1 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 71,5 | 71,5 | 46,4 | 21,1 Средства 4 квартала |
| 3. | Приобретение расходных материалов | 01.01.2013-31.12.2013 | Администрация Михайловского сельского поселения | Всего | 18,0 | 18,0 | 12,1 | 5,9 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 18,0 | 18,0 | 12,1 | 5,9 Средства 4 квартала |
| 4. | Приобретение передвижной электростанции | 01.01.2013-31.12.2013 | Администрация Михайловского сельского поселения | Всего | 306,0 | 306,0 | 14,3 | 291,7 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 15,3 | 15,3 | 14,3 | 1,0 средства 4 квартала |
|  |  |  |  | областной бюджет | 290,7 | 290,7 |  | 290,7 средства 4 квартала |
|  | ИТОГО |  |  |  | 942,1 | 942,1 | 500,6 | 441,5 |

Приложение № 4

к постановлению № 158

от 11.10.2013г.

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

Долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Михайловского сельского поселения на 2011-2015 годы»

по состоянию на «01» октября  2013 г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выпол- нения | Муниципальный заказчик | Источники финансирования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Организация работы в сфере использования, охраны, защиты зеленых насаждений: - обследование состояния зеленых насаждений, вырубка сухостойных и аварийно-опасных деревьев и кустарников, санитарная обрезка. - проведение высадки декоративных деревьев и кустарников, устройство цветников - противоклещевая обработка - проведение обкосов территории | 01.01.2013-31.12.2013 | Администрация Михайловского сельского поселения | Всего | 18,5 | 18,5 | 3,0 | 15,5 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 18,5 | 18,5 | 3,0 | 15,5 Средства 4 квартала |
| 2. | Осуществление мероприятий по содержанию мест захоронения | 01.01.2013-31.12.2013 | Администрация Михайловского сельского поселения | Всего | 144,3 | 144,3 | 144,3 | 0,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 144,3 | 144,3 | 144,3 |  |
| 3. | Приобретение и установка лавочек, урн, детской площадки | 01.01.2013-31.12.2013 | Администрация Михайловского сельского поселения | Всего | 28,2 | 28,2 | 14,2 | 14,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 28,2 | 28,2 | 0,0 | 14,0 Средства 4 квартала |

| 4. | Осуществление мероприятий по экологическому воспитанию и образованию населения: - Проведение экологических субботников с привлечением жителей поселения по уборке: - прилегающих к организациям и предприятиям территорий в населенных пунктах -ликвидация несанкционированных свалок; -содержание муниципального имущеста; - памятников погибшим в годы Великой Отечественной войны -другие работы по благоустройству территории -проведение акарицидных обработок | 01.01.2013-31.12.2013 | Администрация Михайловского сельского поселения | Всего | 204,3 | 204,3 | 204,2 | 0,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | местный бюджет | 175,5 | 175,5 | 175,4 | 0,1 |
|  |  |  |  | бюджет Тацинского района | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 0,0 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 395,3 | 395,3 | 365,7 | 29,6 |

Приложение № 5

к постановлению № 158

от 11.10.2013г.

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

Долгосрочной целевой программы «Развитие  физической культуры и спорта в Михайловском сельском поселении на 2011-2015 годы»

по состоянию на «01» октября  2013 г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выпол- нения | Муниципальный заказчик | Источники финансирования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Проведение спортивных мероприятий на территории поселения | 01.01.2013-31.12.2013 | Администрация Михайловского сельского поселения | Всего | 47,2 | 47,2 | 28,8 | 18,4 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 47,2 | 47,2 | 28,8 | 18,4 Средства 4 квартала |
|  | ИТОГО |  |  |  | 47,2 | 47,2 | 28,8 | 18,4 |

Приложение № 6

к постановлению № 158

от 11.10.2013г.

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

Долгосрочной целевой программы «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Михайловского сельского поселения на 2013-2015 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выпол- нения | Муниципальный заказчик | Источники финансирования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Организация цикла тематических публикаций в средствах массовой информации (газета «Районные Вести», официальный сайт в сети интернет Администрации поселения), направленных на информирование населения о безопасном поведении при угрозе возникновения террористических актов | 01.01.2013-31.12.2013 | Администрация Михайловского сельского поселения | Всего | 2,0 | 2,0 | - | 2,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 2,0 | 2,0 | - | 2,0 Средства 4 квартала |
| 2. | Проведение и участие в проводимых районных футбольных матчах между представителями различных этнических групп | 01.01.2013-31.12.2013 | Администрация Михайловского сельского поселения | Всего | 2,5 | 2,5 | - | 2,5 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 2,5 | 2,5 | - | 2,5 Средства 4 квартала |
| 3. | Организация подготовки и размещение в населенных пунктах поселения информационных материалов о действиях в случае возникновения угроз террористического характера | 01.01.2013-31.12.2013 | Администрация Михайловского сельского поселения | Всего | 1,0 | 1,0 | - | 1,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 1,0 | 1,0 | - | 1,0 Средства 4 квартала |
|  | ИТОГО |  |  |  | 5,5 | 5,5 | - | 5,5 |

по состоянию на «01» октября  2013 г.