******

**Российская Федерация**

**Ростовская область, Тацинский район**

**Муниципальное образование «Михайловское сельское поселение»**

**Администрация Михайловского сельского поселения**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**06 июня 2018 года №78 х. Михайлов**

Об утверждении комплексного плана-графика

мероприятий, направленного на избавление от

«визуального мусора» и создания привлекательного

облика территории Михайловского сельского

поселения на 2018-2022 годы.

В целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» и организации выполнения работ направленных на избавление от визуального мусора на территории Михайловского сельского поселения:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план-график мероприятий направленных  на избавление от «визуального мусора» и создания привлекательного облика территории  Михайловского сельского поселения на 2018-2022 годы.
2. Контроль за исполнением оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Администрации  Михайловского сельского поселения | Л.С Присяжнюк |

Приложение к  
постановлению Администрации  
Михайловского сельского поселения  
от 06.06.2018г. № 78

План-график мероприятий направленных на избавление от визуального мусора и создания привлекательного облика территории Михайловского сельского поселения на 2018-2022годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** |
| 1 | Проведение «ревизий» субъектов использующих рекламные конструкции | в течение 2018года | Администрация Михайловского сельского поселения |
| 2 | Проверка соответствия вывесок, размещенных на фасадах зданий Михайловского сельского поселения, нормам федерального законодательства и правилам благоустройства | до декабря 2018года | Администрация Михайловского сельского поселения |
| 3 | Выявление вывесок и информационных конструкций, не соответствующих требованиям Правил благоустройства | постоянно | Администрация Михайловского сельского поселения |
| 4 | Разработка и внедрение системы навигации (комплекс знаков, указателей, схем обеспечивающих удобство ориентирования для местных жителей и гостей поселения) | до декабря 2019года | Администрация Михайловского сельского поселения |
| 5 | Проведение информационно- разъяснительной работы с населением и предпринимателями, интересы которых будут затронуты в ходе проведения вышеуказанной работы | в течение реализации плана- графика | Администрация Михайловского сельского поселения |